Nom : Mini-retrospective de séance
Quand : Les 5 dernières minutes de chaque session
Support : Odoo + note partagée Discord

Ordre du jour fixe — 3 points :

1. Ce qu'on a livré (1 min)
 Le chef de projet récapitule ce qui passe en "Validé" ce jour. Visible par tous sur le Kanban.

2. Ce qui reste bloqué (2 min)
 Les blocages non résolus de la séance sont documentés dans la tâche Odoo (champ Notes) avec la cause. Ça devient la trace pour la prochaine séance.

3. Une chose à améliorer (2 min)
 Une seule — pas de liste. Exemples : "La tâche M-01 était mal spécifiée", "On a perdu du temps sur une dépendance pas levée". Le chef de projet note dans un journal de bord Discord #retrospective.

Règles non négociables :

- Une seule amélioration par séance — pas de brainstorming

- Ce n'est pas un reproche — c'est un fait et une action corrective

- Durée : 5 minutes strictes