Parties prenantes - MyMemoMaster

Livrable de gouvernance

| Projet | MyMemoMaster |
| --- | --- |
| Version | v1.1 |
| Date | 02/04/2026 |
| Auteur | Macabiau Frédéric |
| Statut | En revue |
| Référence | Version harmonisée avec les autres livrables |

Objectif du document

Identifier les parties prenantes, clarifier leurs attentes, prioriser leur influence et définir une gouvernance réaliste.

# 1. Présentation générale

MyMemoMaster est une application web de révision et d'organisation destinée en priorité aux étudiants post-bac, avec une ouverture progressive vers les enseignants et les établissements.

# 2. Définition des parties prenantes

Une partie prenante est toute personne, groupe ou entité ayant un intérêt dans le projet, un impact sur le projet, ou étant impactée par lui.

# 3. Liste des parties prenantes

## 3.1 Parties prenantes internes

| ID | Partie prenante | Rôle | Responsabilité | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I01 | Chef de projet | Pilotage, arbitrage, coordination | Cap projet, backlog, priorisation, validation globale | Séances de travail + temps de coordination |
| I02 | Lead tech | Architecture et qualité | Décisions techniques, revues de code, CI/CD, cohérence d'ensemble | Séances de travail |
| I03 | Développeurs | Développement front / back | Réalisation des fonctionnalités, tests et corrections | Séances de travail |
| I04 | UX/UI designer | Conception d'interface | Maquettes, parcours, cohérence ergonomique | Séances de travail |
| I05 | Expert IA | Fonctionnalités IA | Correction IA, évaluation qualité, maîtrise des coûts et garde-fous | Séances de travail |
| I06 | Sysadmin / DevOps | Infra et exploitation | Déploiement, disponibilité, sauvegardes, monitoring | Séances de travail |
| I07 | Expert marketing / produit | Positionnement et marché | Étude de marché, différenciation, message produit | Séances de travail |

## 3.2 Parties prenantes externes

| ID | Partie prenante | Type | Intérêt dans le projet |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Étudiants | Utilisateurs finaux | Réviser, s'organiser et suivre leur progression |
| E02 | Enseignants | Utilisateurs / prescripteurs | Accompagner les étudiants, créer des exercices, suivre les résultats |
| E03 | Chefs d'établissement / organismes | Clients / décideurs | Mettre l'outil à disposition et financer un usage établissement |
| E04 | Hébergeur / fournisseurs techniques | Outils / fournisseurs | Assurer l'hébergement et certains services tiers |
| E05 | Législateur / autorités | Environnement réglementaire | Respect du RGPD, des obligations légales et des règles de modération |

# 4. Analyse des parties prenantes

## 4.1 Niveau d'influence et d'intérêt

| Partie prenante | Influence | Intérêt | Niveau de priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Étudiants | Fort | Fort | Fort |
| Enseignants | Fort | Fort | Fort |
| Chefs d'établissement / organismes | Fort | Moyen | Fort |
| Chef de projet | Fort | Fort | Fort |
| Lead tech | Fort | Fort | Fort |
| Développeurs | Moyen | Fort | Moyen |
| UX/UI designer | Moyen | Fort | Moyen |
| Expert IA | Moyen | Fort | Moyen |
| Sysadmin / DevOps | Fort | Moyen | Fort |
| Expert marketing / produit | Moyen | Moyen | Moyen |
| Hébergeur / fournisseurs techniques | Fort | Faible | Moyen |
| Législateur / autorités | Fort | Faible | Fort |

Cette lecture permet d'identifier les acteurs critiques pour l'adoption, la qualité technique et la conformité.

## 4.2 Attentes et besoins identifiés

| Partie prenante | Attentes principales | Risques associés |
| --- | --- | --- |
| Étudiants | Réviser efficacement, s'organiser, avoir une interface simple et utile | Abandon si l'outil est trop complexe ou peu utile |
| Enseignants | Suivre les étudiants, créer du contenu utile, limiter les relances | Non-adoption si la charge de saisie est trop forte ou les KPI peu fiables |
| Chefs d'établissement / organismes | Voir une valeur pédagogique et organisationnelle claire | Arrêt ou refus de souscription si la promesse n'est pas crédible |
| Chef de projet | Faire aboutir un projet cohérent, utile et pilotable | Retards, dispersion ou arbitrages trop tardifs |
| Lead tech | Conserver une base technique saine et exploitable | Dette technique, manque de tests, architecture instable |
| Développeurs | Avoir un cadre clair et un backlog cohérent | Perte d'efficacité si les besoins changent trop souvent |
| UX/UI designer | Traduire les besoins en parcours utilisables | Interface lourde si le produit empile des fonctions sans arbitrage |
| Expert IA | Intégrer de l'IA utile, mesurable et maîtrisée | Surcoûts, hallucinations ou fonctions IA gadget |
| Sysadmin / DevOps | Déployer et maintenir un service fiable | Indisponibilité, sauvegardes insuffisantes, incidents mal gérés |
| Hébergeur / fournisseurs techniques | Être payé et utilisé dans un cadre supportable | Coupure de service en cas d'incident ou d'impayé |
| Législateur / autorités | Voir le respect des obligations légales | Risque juridique, réputationnel ou blocage réglementaire |

# 5. Stratégie de communication

## 5.1 Plan de communication par partie prenante

| Partie prenante | Information à fournir | Fréquence | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| Étudiants | Bénéfices d'usage, nouveautés, bonnes pratiques d'utilisation | À chaque jalon utile / rentrée / pilote | Onboarding, support in-app, réseaux, relais enseignants |
| Enseignants | Fonctionnalités de suivi, limites de l'outil, nouveautés | Déploiement + mises à jour clés | Réunions, mails, documentation ciblée |
| Chefs d'établissement / organismes | Proposition de valeur, conditions d'usage, ROI pédagogique | Avant souscription puis revues périodiques | Démo, rendez-vous, support commercial ou institutionnel |
| Chef de projet | Avancement, arbitrages, risques, dépendances | Hebdomadaire / sprint | Odoo, réunions, documentation |
| Lead tech | Décisions techniques, backlog, dette, risques | Hebdomadaire / sprint | Git, Odoo, réunions techniques |
| Développeurs | Contexte, tâches, critères d'acceptation, règles de qualité | À l'affectation + revue de sprint | Odoo, Git, doc technique |
| UX/UI designer | Contexte produit, besoins utilisateurs, arbitrages | À chaque phase de conception | Maquettes, réunions, documentation produit |
| Expert IA | Cas d'usage, limites, métriques et coûts attendus | À chaque lot IA | Réunions, doc technique, backlog |
| Sysadmin / DevOps | Conteneurs, infra, exigences d'exploitation | À chaque évolution impactante | Documentation technique, réunions, Git |
| Législateur / autorités | Mentions légales, politiques, conformité | Mise en ligne puis évolution réglementaire | Site, documentation légale |

## 5.2 Points de vigilance

Parties prenantes critiques : étudiants, enseignants, chef de projet, lead tech, législateur.

Risque de désalignement si le projet empile trop de fonctionnalités avant validation d'usage.

Risque d'adoption faible si la charge de paramétrage côté enseignant est trop forte.

Risque de perte de crédibilité en cas d'indisponibilité ou de non-conformité RGPD.

# 6. Gouvernance et prise de décisions

## 6.1 Matrice RACI

| Activité / rôle | Chef de projet | Lead tech | Dév. | UX/UI | Expert IA | Sysadmin | Marketing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage du projet | A/R | C | I | I | I | I | C |
| Étude de marché et positionnement | A | I | I | I | I | I | R |
| Conception UX/UI | C | C | I | R | I | I | C |
| Conception technique & architecture | C | A/R | C | I | C | C | I |
| Développement | C | A | R | I | C | I | I |
| Intégration IA | C | C | I | I | A/R | I | I |
| Tests & recette | A | R | R | C | C | C | I |
| Déploiement & exploitation | I | C | I | I | I | A/R | I |
| Communication & visibilité | C | I | I | I | I | I | A/R |
| Management d'équipe | A/R | C | I | I | I | I | I |

## 6.2 Matrice DACI

| Activité / rôle | Driver | Approver | Contributors | Informed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage du projet | Chef de projet | Chef de projet | Lead tech, UX/UI, marketing | Équipe |
| Étude de marché et positionnement | Expert marketing / produit | Chef de projet | Enseignants pilotes, étudiants pilotes | Équipe |
| Conception UX/UI | UX/UI designer | Chef de projet | Lead tech, étudiants test | Équipe |
| Conception technique & architecture | Lead tech | Chef de projet | Développeurs, expert IA, sysadmin | Équipe |
| Développement | Lead tech | Chef de projet | Développeurs, UX/UI | Parties concernées |
| Intégration IA | Expert IA | Chef de projet | Lead tech, enseignants pilotes | Parties concernées |
| Déploiement & exploitation | Sysadmin / DevOps | Chef de projet | Lead tech | Équipe |

## 6.3 Circuit de validation

Le cadrage produit est validé par le chef de projet après consultation des parties internes clés.

Les choix techniques structurants sont préparés par le lead tech et arbitrés avec le chef de projet.

Les sujets conformité / modération sont validés avec un niveau d'exigence élevé avant mise en production.

Les changements de périmètre significatifs doivent être tracés dans un decision log.

# 7. Synthèse

| Élément | Synthèse |
| --- | --- |
| Parties prenantes clés | Étudiants, enseignants, chef de projet, lead tech, législateur. |
| Risques humains majeurs | Non-adoption, surcharge des rôles clés, désalignement entre ambition produit et capacité réelle. |
| Leviers de succès | MVP strict, arbitrages rapides, communication claire, tests utilisateurs, gouvernance explicite. |